Финальное техническое задание

Проект: VK-бот для розыгрыша в VR-клубе Avatar Arena Omsk VR

Площадка: https://vk.ru/avatararenaomskvr

Дата: 22.04.2026

1. Цель проекта

Запустить понятную и прозрачную механику розыгрыша в сообществе VK, которая мотивирует гостей VR-клуба на повторные покупки и увеличивает активность аудитории.

2. Ключевая механика (утвержденный формат)

Розыгрыш проходит в 3 одинаковых этапа по 30 дней.

1 QR-код = 1 шанс на выигрыш.

Клиент получает несколько QR в зависимости от суммы чека: сумма / 1200 (целая часть).

Пример: чек 12 000 руб. = 10 QR = 10 шансов.

QR одноразовые: повторная активация невозможна.

3. Логика этапов

В конце каждого этапа выбираются победители случайным образом из всех активных шансов.

Коды, которые выиграли в этапе, исключаются из следующих этапов.

Коды, которые не выиграли, автоматически участвуют в следующем этапе.

Таким образом, участники сохраняют шанс на победу в следующих этапах.

4. Как работает сценарий для гостя

Гость получает QR-код(ы) после покупки.

Сканирует QR и открывает диалог с VK-ботом.

Бот автоматически фиксирует активацию и начисляет шанс.

Гость получает подтверждение и видит, сколько шансов уже начислено.

5. Как работает розыгрыш

Розыгрыш запускается внутри бота администратором, без сторонних сервисов.

Бот использует внутреннюю базу активированных QR и шансов.

Результаты фиксируются в истории: этап, дата, победители.

Доступны выгрузки в CSV/Excel.

6. Административные функции

Создание/закрытие этапов.

Запуск выбора 1 или нескольких победителей.

Просмотр списка участников и количества шансов.

Выгрузка данных и истории розыгрышей.

Повторный розыгрыш при необходимости.

7. Что входит в работу исполнителя

Разработка VK-бота на Python под утвержденную механику.

Настройка базы данных участников, QR и этапов.

Реализация защиты от повторной активации QR.

Реализация админ-команд и выгрузок.

Тестирование пользовательского и админского сценариев.

Развертывание бота на сервере, настройка и запуск.

8. Что нужно от заказчика

Доступ администратора к сообществу VK.

Токен сообщества VK API и group_id.

Подтверждение периода акции (даты 3 этапов).

Согласование финальных текстов сообщений бота.

9. Сроки реализации (постараюсь быстрее)

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| Подготовка | Финализация сценария и структуры данных | 1 день |
| Разработка | Логика бота, QR, этапы, админ-функции | 2-3 дня |
| Тестирование | Проверка пользовательских и админских сценариев | 1 день |
| Запуск | Выгрузка на сервер и боевая проверка | 1 день |

Итоговый срок: 5-6 рабочих дней.

10. Стоимость

Стоимость реализации под ключ: 15 000 руб. В стоимость входит разработка, настройка, запуск на сервере и базовое сопровождение после запуска. Ежемесячная оплата за работу сервера около 300 рублей.

1. Готовые тексты бота

Приветствие:

Добро пожаловать в розыгрыш Avatar Arena Omsk VR.
Сканируйте QR-коды и получайте шансы на приз.
Нажмите кнопку ниже, чтобы начать.

Кнопка: Принять участие

Подтверждение активации:

QR успешно активирован. Вам начислен 1 шанс.
Ваше текущее количество шансов: {N}.

Если QR уже использован:

Этот QR-код уже был активирован ранее.

Если QR не найден:

QR-код не найден. Проверьте код и повторите попытку.

Напоминание о финале этапа:

Скоро подведение итогов этапа №{stage}. Ваши шансы уже участвуют в розыгрыше.

Сообщение победителю:

Поздравляем. Вы стали победителем этапа №{stage}. С вами свяжется менеджер клуба.

12. Итог для заказчика

Полностью рабочий бот с прозрачной механикой розыгрыша.

Контроль всех этапов через админ-функции.

Автоматический учет шансов по QR.

Запуск без сторонних сервисов розыгрыша.