Техническое задание

Проект: чат-бот для проведения розыгрыша во ВКонтакте

Версия: 1.0 от 22.04.2026

## 1. Цель проекта

Разработать чат-бота ВКонтакте, который автоматически регистрирует участников розыгрыша, проверяет условия участия, сохраняет контактные данные, формирует базу участников и предоставляет администратору удобные инструменты выбора победителей.

## 2. Бизнес-результат для заказчика

Рост вовлеченности аудитории сообщества в период розыгрыша.

Сбор и структурирование базы лидов (имя, телефон, VK ID).

Снижение ручной нагрузки на команду при проведении конкурса.

Прозрачный и быстрый механизм выбора победителя(ей).

## 3. Объем реализации (MVP, реально исполнимый)

В первой версии реализуется следующий функционал:

Запуск сценария через кнопку сообщества или deep link.

Приветственный экран и информирование об условиях участия.

Сбор данных: имя (с подстановкой из VK профиля, если доступно), телефон.

Проверка обязательного условия: подписка на сообщество.

Опциональная проверка лайка/репоста — только в части, технически доступной через VK API.

Регистрация участника в базе и присвоение уникального номера.

Подтверждение участия и отправка сервисных уведомлений.

Админ-команды: список участников, экспорт CSV, выбор 1 или N победителей, повторный розыгрыш.

## 4. Логика пользовательского сценария

Пользователь инициирует диалог с ботом.

Бот приветствует и кратко описывает правила участия.

Бот собирает и валидирует данные участника.

Бот проверяет выполнение обязательных условий.

Если условия не выполнены — бот показывает, что нужно сделать, и дает кнопку повторной проверки.

Если условия выполнены — бот регистрирует участника и выдает подтверждение.

До даты подведения итогов (опционально) бот отправляет напоминание.

Администратор запускает выбор победителя и получает результаты.

## 5. Функциональные требования

5.1. Пользовательский контур

Поддержка понятных кнопок и пошаговой навигации без перегрузки текстом.

Повторный ввод при некорректном формате телефона.

Защита от дублей: повторная заявка одного пользователя не создает новую запись.

Информирование о текущем статусе участия.

5.2. Административный контур

Просмотр количества зарегистрированных участников.

Получение выгрузки участников в формате CSV.

Запуск случайного выбора победителя(ей) из пула валидных участников.

Повторный розыгрыш без удаления истории предыдущего выбора.

## 6. Нефункциональные требования

Время ответа бота: до 2 секунд в штатных сценариях (без учета внешних API задержек).

Логирование ключевых действий: старт, регистрация, проверка условий, выбор победителя.

Отказоустойчивость: корректная обработка временной недоступности VK API.

Масштабирование: SQLite для пилота, PostgreSQL при росте нагрузки.

## 7. Техническая архитектура

Backend: Python (FastAPI как базовый вариант).

Интеграция с VK API: сообщения, проверка подписки, получение данных пользователя в рамках доступных прав.

Smartbot: сценарная часть диалога и триггеры коммуникаций.

База данных: SQLite (MVP) / PostgreSQL (production).

Сущность participant: vk_user_id, full_name, phone, is_subscriber, participation_status, participant_number, created_at.

## 8. Ограничения и допущения

Часть механик (например, полный контроль репостов) ограничена возможностями VK API и правами приложения.

Точность проверки условий зависит от доступности данных во внешнем API в момент запроса.

Сроки указаны для MVP и могут корректироваться при расширении функционала.

## 9. Безопасность и конфиденциальность

Доступ к админ-командам только у заранее заданных VK ID заказчика/менеджеров.

Хранение персональных данных в закрытой БД, доступ по принципу минимальных прав.

Логирование без публикации чувствительных данных в открытых каналах.

Рекомендация: размещение backend на защищенном сервере (HTTPS, резервное копирование БД).

## 10. Интеграции и API

VK API: сообщения, данные профиля, проверка подписки (при наличии соответствующих прав).

Smartbot: запуск/ветвление сценариев, передача пользовательских атрибутов.

Опционально (вне MVP): CRM, автоворонки, рассылки, расширенная аналитика.

## 11. Этапы и сроки

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проектирование | Уточнение сценариев, структура БД, архитектура интеграций | 1 день |
| 2. Разработка | Реализация backend, интеграция VK API и Smartbot, админ-функции | 2-3 дня |
| 3. Тестирование | Функциональные тесты, тест-кейсы по граничным сценариям | 1 день |
| 4. Запуск | Настройка окружения, публикация, проверка в боевом контуре | 1 день |

## 12. Критерии приемки

Пользователь проходит путь регистрации без ошибок и получает подтверждение участия.

Обязательная проверка подписки на сообщество работает корректно.

Данные участника сохраняются в БД и доступны в выгрузке.

Администратор может выбрать 1 или несколько победителей и получить результат.

Система обрабатывает повторные обращения пользователя без потери корректности статуса.

## 13. Результат проекта

Готовый работающий чат-бот во ВКонтакте.

Настроенные админ-инструменты управления розыгрышем.

Инструкция по запуску и использованию (короткий регламент).

Исходный код и доступы, согласованные с заказчиком.

## 14. Поддержка после запуска

Гарантийная поддержка: исправление багов в течение X календарных дней после запуска (значение X фиксируется в договоре).

Дополнительно: консультации по эксплуатации и расширению функционала по отдельной договоренности.

## 15. Возможные расширения (Roadmap)

Интеграция с CRM (автосоздание карточек лидов).

Автоворонка сообщений после завершения розыгрыша.

Сегментированные рассылки по базе участников.

Расширенная аналитика по конверсии и вовлеченности.